# DRISHTI

AI Pocket Navigator for Visually Impaired People

পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট ব্লুপ্রিন্ট • হার্ডওয়্যার • সফটওয়্যার • খরচ • ওজন • গবেষণা • আপডেট • মূল্য পরিকল্পনা

এই ডকুমেন্টটি আপলোড করা লেখায় থাকা Msg 1–9-এর বিষয়গুলো একত্র করে সাজানো হয়েছে। মূল লেখায় Msg 10–13-এর বিস্তারিত নেই—শুধু সেগুলো পরে যোগ করার উল্লেখ আছে। তাই অনুপস্থিত অংশগুলো এখানে বানিয়ে যোগ করা হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা নোট: এটি গবেষণা/প্রোটোটাইপের পরিকল্পনা, নিরাপদ স্বয়ংক্রিয় চলাচলের প্রমাণ নয়। ক্যামেরা বা AI ভুল করতে পারে; বাস্তব রাস্তায় অন্ধ/দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীকে শুধু এই ডিভাইসের ওপর নির্ভর করে চলতে দেওয়া যাবে না। প্রশিক্ষিত Orientation & Mobility বিশেষজ্ঞ, ব্যবহারকারী এবং নিরাপদ পরীক্ষার পরিবেশে যাচাই করতে হবে। নিচের খরচ, ওজন ও পারফরম্যান্সের সংখ্যাগুলো মূল লেখায় দেওয়া আনুমানিক হিসাব—কেনার আগে বর্তমান বাজারদর, সামঞ্জস্য ও বাস্তব ওজন যাচাই জরুরি।

# ১. প্রজেক্টের মূল ধারণা

লক্ষ্য হলো ক্যামেরা-ভিত্তিক একটি ছোট, পকেটে রাখা যায় বা গলায় ঝোলানো যায় এমন AI assistive device তৈরি করা, যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সামনে কী আছে তা শুধু শনাক্ত করে বলবে না; বরং রাস্তা পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য বাধা, চলার উপযোগী ফাঁকা জায়গা, ফুটপাত, গর্ত, সিঁড়ি, মানুষ ও যানবাহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বাংলা নির্দেশনা দেবে।

মূল ধারণা: “দেখা + বোঝা + বলা” — ক্যামেরায় দৃশ্য নেওয়া, AI দিয়ে বিশ্লেষণ করা, তারপর ভয়েস/অডিওতে জানানো।

সাধারণ obstacle detector বলবে: “সামনে একটি গাড়ি।”

প্রস্তাবিত road-observer বলার চেষ্টা করবে: “ডান দিক থেকে রিকশা আসছে; সামনে চলার জায়গা কম।”

সম্ভাব্য নাম: DRISHTI — AI Pocket Navigator for Blind / Visually Impaired People.

গবেষণার সম্ভাব্য নাম: “Low-Cost Edge AI Based Navigation Aid for Visually Impaired People”.

# ২. প্রোটোটাইপ তৈরির পথ: দুইটি বিকল্প

## Option A — Android ফোন দিয়ে MVP

পুরোনো Android ফোনের ক্যামেরা, প্রসেসর ও ব্যাটারি ব্যবহার করা যাবে; শুরুতে আলাদা AI hardware কেনার দরকার নাও হতে পারে।

ফোনটি গলায় ঝোলানোর জন্য lanyard/holder ব্যবহার করা যায়।

প্রয়োজনে bone-conduction earphone/headphone ব্যবহার করা যায়, যাতে আশপাশের শব্দ শোনা যায়।

অ্যাপ তৈরির সম্ভাব্য পথ: Python/Kivy অথবা Android-এর জন্য Flutter; ফোনের ক্যামেরা দিয়ে আগে ধারণাটি পরীক্ষা করা।

মূল লেখার অনুমান: lanyard ১৫০ টাকা, bone-conduction earphone ১,২০০–২,৫০০ টাকা; মোট ০–২,৫০০ টাকা, যদি ফোন আগে থেকেই থাকে।

## Option B — কাস্টম পকেট ডিভাইস

মূল কম্পিউটিং বোর্ড হিসেবে Raspberry Pi Zero 2 W প্রস্তাব করা হয়েছে।

ESP32-S3 CAM-ও উল্লেখ আছে, তবে মূল লেখায় AI চালানোর জন্য Pi Zero-কে বেশি উপযোগী বলা হয়েছে।

ক্যামেরা: Pi Camera Module 3 Wide; আরও উন্নত depth sensing-এর জন্য Luxonis OAK-D Lite বা stereo camera setup বিবেচনা করা হয়েছে।

সেন্সর: HC-SR04 ultrasonic sensor এবং MPU6050 IMU।

অডিও: bone-conduction headphone; বড় SOS/Mode button; ব্যাটারি ও casing।

# ৩. সম্পূর্ণ হার্ডওয়্যার/ইকুইপমেন্ট তালিকা

| অংশ/উপকরণ | নাম/মডেল | কাজ/নোট |
| --- | --- | --- |
| মূল বোর্ড | Raspberry Pi Zero 2 W | প্রধান কম্পিউটিং বোর্ড; প্রোটোটাইপের প্রস্তাবিত পছন্দ |
| বিকল্প বোর্ড | ESP32-S3 CAM | বিকল্প হিসেবে উল্লেখ; AI মডেল চালানোর বাস্তব সক্ষমতা আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে |
| ক্যামেরা | Raspberry Pi Camera Module 3 Wide | সামনের দৃশ্য নেওয়া; wide-angle view |
| Depth camera | Luxonis OAK-D Lite | দূরত্ব/depth বোঝার উন্নত বিকল্প; মূল লেখায় আনুমানিক ১২,০০০ টাকা |
| বিকল্প depth setup | দুটি ক্যামেরার stereo vision | দুই ক্যামেরার দৃশ্য মিলিয়ে depth অনুমান |
| Ultrasonic sensor | HC-SR04 × 2 | কাছের বাধা ধরার জন্য প্রস্তাবিত; গর্ত শনাক্তে একে একা নির্ভরযোগ্য ধরে নেওয়া যাবে না |
| IMU sensor | MPU6050 | ডিভাইসের orientation/নড়াচড়ার তথ্য; সিঁড়ি শনাক্তের একমাত্র উপায় নয় |
| ব্যাটারি | Li-Po 1000–2000mAh | প্রাথমিক তালিকায় প্রস্তাবিত ক্ষমতা |
| ব্যাটারি—ওজনের বিকল্প | Li-Po 5000mAh slim | ওজন/ব্যাকআপের ভারসাম্যের জন্য পরের অংশে প্রস্তাবিত |
| ব্যাটারি—বড় ক্ষমতা | 8000mAh 3.7V Li-Po বা Si-C cell | ধরনভেদে ওজন আলাদা; কেনার আগে সঠিক cell specification যাচাই করতে হবে |
| চার্জিং/পাওয়ার | TP4056 charger module | মূল costing-এ battery-এর সঙ্গে উল্লেখ; সঠিক protection ও power design দরকার |
| অডিও | Bone-conduction headphone/earphone | কানে পুরোপুরি বন্ধ না করে নির্দেশনা শোনার উদ্দেশ্য |
| কন্ট্রোল | বড় SOS/Mode button | মোড বদলানো/জরুরি কাজে ব্যবহার করার প্রস্তাব |
| আউটপুট—ঐচ্ছিক | Vibration motor | gpiozero দিয়ে নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ আছে; নীরব সতর্কতা হিসেবে বিবেচ্য |
| কেসিং | 3D-printed box / custom casing | বোর্ড ও তার সুরক্ষিত রাখা |
| কেসিং—উন্নত | Carbon-fiber sheet/custom carbon case | ওজন কমানোর প্রস্তাব; বাস্তব খরচ ও স্থায়িত্ব যাচাই দরকার |
| ইলেকট্রনিক্স | PCB, wire, connector, button | কাস্টম build ও সংযোগের জন্য |
| পাওয়ার সার্কিট | Custom PCB + Battery Management | পলিশড পণ্যের costing-এ উল্লেখ |
| ফোন প্রোটোটাইপের আনুষঙ্গিক | Lanyard/phone holder | ফোন গলায় ঝোলানোর জন্য |
| স্টোরেজ | microSD card | Raspberry Pi OS ও কোড রাখার জন্য; মূল তালিকায় আলাদা দাম দেওয়া নেই |
| সেটআপের যন্ত্র | Laptop/PC | কোড লেখা, মডেল প্রস্তুত ও SD card setup-এর জন্য |

# ৪. আনুমানিক খরচ (বাংলাদেশি টাকা)

নিচের অঙ্কগুলো মূল লেখার আনুমানিক হিসাব; বর্তমান বাজারদর, আমদানি, বিক্রেতা, মান ও যন্ত্রাংশের সামঞ্জস্য অনুসারে বদলাতে পারে।

## Level 1 — ফোন দিয়ে MVP

| আইটেম | আনুমানিক খরচ |
| --- | --- |
| আগে থেকে থাকা Android ফোন | ০ টাকা অতিরিক্ত |
| Lanyard | ১৫০ টাকা |
| Bone-conduction earphone (ঐচ্ছিক) | ১,২০০–২,৫০০ টাকা |
| মূল লেখায় বলা মোট | ০–২,৫০০ টাকা |

## Level 2 — Pocket Prototype

| আইটেম | আনুমানিক খরচ (BDT) |
| --- | --- |
| Raspberry Pi Zero 2 W | ২,৮০০–৩,৫০০ |
| Pi Camera Module 3 Wide | ১,২০০–১,৬০০ |
| HC-SR04 × 2 | ২০০ |
| MPU6050 IMU | ২৫০ |
| 2000mAh Li-Po + TP4056 charger | ৭০০ |
| 3D-printed box + button + wire | ৫০০–৮০০ |
| Bone-conduction headphone | ১,৫০০ |
| মূল লেখায় মোট অনুমান | ৭,০০০–৯,০০০ টাকা |

মূল লেখায় আরও বলা হয়েছে, একসঙ্গে ১০টি বানালে Pi ও camera-এর খরচ কমে ৬,০০০ টাকার নিচে আসতে পারে—এটি সরবরাহকারী/পরিমাণভিত্তিক অনুমান, নিশ্চিত দর নয়।

## Level 3 — বেশি polished final-product ধরনের build

| আইটেম | আনুমানিক খরচ (BDT) |
| --- | --- |
| Luxonis OAK-D Lite depth camera | ১২,০০০ |
| Custom PCB + Battery Management | ২,০০০ |
| ভালো casing | ১,৫০০ |
| মূল লেখায় মোট অনুমান | ১৮,০০০–২২,০০০ টাকা |

মূল লেখায় OrCam-এর মতো বাণিজ্যিক পণ্যের দাম ২.৫ লাখ টাকার কাছাকাছি বলে তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনা ও বর্তমান মূল্য আলাদাভাবে যাচাই করা দরকার।

## সফটওয়্যার খরচ

মূল লেখার দাবি অনুযায়ী Python, OpenCV, YOLOv8, MiDaS ও অন্যান্য open-source টুল বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

তবে উন্নয়ন, ডেটা সংগ্রহ, cloud services, testing, hosting, app publishing, maintenance এবং ভবিষ্যৎ support-এর খরচ হতে পারে।

# ৫. AI ফিচার ও মডিউল

## ৫.১ Obstacle ও object detection

চেনার লক্ষ্য: মানুষ, গাড়ি, রিকশা, দেয়াল, গর্তসহ সম্ভাব্য বাধা।

প্রস্তাবিত model: YOLOv8 Nano অথবা MobileNet-SSD।

দূরত্ব অনুমান: MiDaS depth-estimation model; মূল লেখায় “সামনে ২ মিটার দূরে মানুষ” ধরনের আউটপুটের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

## ৫.২ রাস্তা, ফুটপাত, গর্ত ও সিঁড়ি শনাক্তকরণ

রাস্তা কোথায় শেষ, ফুটপাত কোথায়, কোন অংশে চলার মতো ফাঁকা জায়গা আছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা।

গর্ত, পানি, ভাঙা ফুটপাত এবং সিঁড়ি ওঠা/নামার অংশ শনাক্ত করা।

প্রস্তাবিত পদ্ধতি: semantic segmentation; মূল লেখায় YOLOv8-seg-এর কথা আছে।

নিজস্ব ডেটাসেটে রাস্তা, সিঁড়ি ও ফুটপাতের ছবি label করে মডেল train/fine-tune করার প্রস্তাব।

## ৫.৩ Road observation ও navigation decision

প্রতি সেকেন্ডে আনুমানিক ১০টি frame নেওয়ার ধারণা মূল লেখায় দেওয়া হয়েছে; প্রকৃত frame rate hardware ও model performance অনুযায়ী ঠিক করতে হবে।

সামনে আনুমানিক ৫ মিটার ফাঁকা আছে কি না—এমন free-space estimation করার লক্ষ্য।

উদাহরণ logic: সামনে রাস্তা ফাঁকা থাকলে “সোজা যান”; ডানে গর্ত ও বামে মানুষ থাকলে নিরাপদ পথ সম্পর্কে সতর্কতা; সিঁড়ি শনাক্ত হলে ওঠা/নামার সতর্কবার্তা।

মূল লেখায় “৮০% রাস্তা ফাঁকা হলে সোজা যান” ধরনের if-else উদাহরণ আছে; বাস্তব ব্যবহারে এমন নির্দিষ্ট threshold নিরাপত্তা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

শুধু object detection যথেষ্ট নয়—সময়ের সঙ্গে একাধিক frame পর্যবেক্ষণ, বাধার অবস্থান/গতি এবং free-space বুঝতে হবে।

## ৫.৪ Scene description / Vision-Language Model

দৃশ্যকে ভাষায় বর্ণনা করার জন্য BLIP অথবা Moondream-এর মতো ছোট Vision-Language Model প্রস্তাব করা হয়েছে।

উদাহরণ: “সামনে একটি রিকশা ডান দিক দিয়ে আসছে।”

## ৫.৫ বাংলা Text-to-Speech

প্রস্তাবিত বিকল্প: Google TTS, gTTS অথবা offline ব্যবহারের জন্য Piper TTS।

Pygame দিয়ে sound playback-এর কথাও বলা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত, অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিহীন voice prompt দরকার; একই সতর্কতা বারবার না বলে পরিস্থিতি বদলালে নতুন বার্তা দেওয়ার ধারণা আছে।

উদাহরণ: “সাবধান, সামনে প্রায় ৩ ফুট দূরে বাধা আছে; থামুন এবং সহায়তা নিন।” — প্রকৃত বাক্য পরিস্থিতি ও confidence অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।

# ৬. সফটওয়্যার ও প্রোগ্রামিং টুল

| কাজ | প্রোগ্রাম/লাইব্রেরি | ব্যবহার |
| --- | --- | --- |
| Operating System | Raspberry Pi OS Lite (64-bit) | Pi-তে মূল OS |
| মূল programming language | Python | মূল application logic |
| Camera/image processing | OpenCV | ক্যামেরা থেকে frame নেওয়া ও image processing |
| Object detection | Ultralytics YOLOv8 Nano | মানুষ/গাড়ি/বাধা শনাক্তকরণ |
| বিকল্প detection | MobileNet-SSD | হালকা object detection model |
| Depth estimation | MiDaS | ছবি থেকে আনুমানিক depth অনুমান |
| Segmentation | YOLOv8-seg / semantic segmentation model | রাস্তা/ফুটপাত/সিঁড়ির অঞ্চল আলাদা করা |
| Model runtime | TensorFlow Lite / ONNX / PyTorch Mobile | মডেল চালানো/রূপান্তরের সম্ভাব্য পথ; সবগুলো একসঙ্গে লাগবেই এমন নয় |
| Bangla TTS | Piper TTS / gTTS / Google TTS | বাংলা voice output; offline/online সক্ষমতা ভিন্ন |
| Audio playback | Pygame | অডিও চালানো |
| GPIO/button/vibration | gpiozero | বোতাম ও vibration motor নিয়ন্ত্রণ |
| Phone app | Kivy অথবা Flutter | ফোনভিত্তিক MVP/app |
| SD card setup | Balena Etcher | microSD card-এ OS লেখা |
| Code editor | VS Code | কোড লেখা/সম্পাদনা |
| Image annotation | LabelImg | ডেটাসেটে object bounding box label করা |
| Code hosting | GitHub (private repository প্রস্তাবিত) | কোড versioning ও update workflow |
| Remote configuration | Firebase Remote Config | অ্যাপ/সার্ভার-side configuration-এর সম্ভাব্য ব্যবহার |
| OTA updater | নিজস্ব updater.py / versioning system | ডিভাইসে সফটওয়্যার বা মডেল update করার প্রস্তাব |

# ৭. সিস্টেম কীভাবে কাজ করবে

ক্যামেরা চালু হবে এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে frame নেবে। মূল ধারণায় প্রতি ০.৫ সেকেন্ডে একটি frame-এর উদাহরণ আছে; অন্য অংশে প্রতি সেকেন্ডে ১০টি frame-এর কথা আছে—এগুলো ভিন্ন performance target, পরীক্ষার পর একটিকে নির্ধারণ করতে হবে।

OpenCV দিয়ে frame প্রস্তুত করা হবে।

YOLO/MobileNet মডেল দিয়ে object শনাক্ত করা হবে।

Depth model/stereo/depth camera দিয়ে দূরত্ব বা relative depth অনুমান করা হবে।

Segmentation/free-space logic দিয়ে রাস্তা ও চলার উপযোগী অঞ্চল বোঝার চেষ্টা হবে।

Python decision logic একাধিক ফলাফল একত্র করে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা নির্বাচন করবে।

TTS বার্তাটি বাংলায় বলবে; প্রয়োজনে vibration/বাটন feedback থাকবে।

কিছুক্ষণ পর আবার দৃশ্য পরীক্ষা করে পরিস্থিতি বদলেছে কি না দেখা হবে।

# ৮. শুরু থেকে তৈরির ধাপ

সরাসরি custom hardware না বানিয়ে প্রথমে নিজের Android ফোন দিয়ে MVP পরীক্ষা করা।

ফোনের camera feed নিয়ে object detection ও voice prompt-এর ছোট demo তৈরি করা।

YOLOv8 Nano-এর মতো pretrained model দিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা; পরে স্থানীয় রাস্তা, গর্ত, রিকশা, ফুটপাত ও সিঁড়ির ছবি সংগ্রহ করা।

মূল লেখায় প্রথমে ২০০–৩০০টি স্থানীয় ছবি দিয়ে retraining-এর পরামর্শ আছে; গবেষণার অংশে ৫০০টি বা ১,০০০টি ছবির কথাও আছে। এগুলো প্রাথমিক লক্ষ্য, যথেষ্ট/প্রতিনিধিত্বশীল dataset-এর নিশ্চয়তা নয়।

LabelImg দিয়ে object label করা; segmentation-এর জন্য উপযুক্ত segmentation annotation tool/format লাগতে পারে।

ফোনে কাজ ও latency যাচাই করে তারপর Raspberry Pi Zero 2 W-তে port করা।

Battery life, temperature, camera glare, outdoor light, rain/shadow, model speed ও voice latency পরীক্ষা করা। মূল লেখায় রোদে camera image অতিরিক্ত উজ্জ্বল হওয়ার কথা এবং IR filter-এর প্রস্তাব আছে; IR filter সব সমস্যার সমাধান নয়, camera/sensor অনুযায়ী পরীক্ষা দরকার।

শুধু নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ পরিবেশে obstacle/navigation পরীক্ষা; দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীর পরীক্ষা হলে নৈতিক অনুমতি, informed consent, নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা।

প্রোটোটাইপ স্থিতিশীল হলে ছোট PCB, casing, battery management ও OTA update-এর পরিকল্পনা করা।

# ৯. ওজন ও হালকা ডিজাইন

মূল লেখায় বিভিন্ন build-এর জন্য নিচের আনুমানিক ওজন দেওয়া হয়েছে। মডেল, কেবল, casing, mounting, battery protection ও headphone-সহ বাস্তব মোট ওজন আলাদা হতে পারে।

| Build/উপাদান | মূল লেখায় দেওয়া ওজন |
| --- | --- |
| Pi Zero 2 W | ১৬ গ্রাম |
| Pi Camera | ৩ গ্রাম |
| Battery 5000mAh | ৯০ গ্রাম |
| Case + wire + button | ৪০ গ্রাম |
| Low-cost build-এর মোট অনুমান | ১৪৯–১৬০ গ্রাম |
| Pi 4 | ৪৬ গ্রাম |
| OAK-D Lite | ৫৫ গ্রাম |
| Battery 10000mAh | ১৮০ গ্রাম |
| Case + bone-conduction + PCB | ৮০ গ্রাম |
| উচ্চক্ষমতার build-এর মোট অনুমান | ৩৬১ গ্রাম |
| Pi Zero 2 W + OAK-D Lite | ১৬ + ৫৫ গ্রাম |
| Slim Li-Po 5000mAh | ৮৫ গ্রাম |
| Custom carbon case | ৩০ গ্রাম |
| Mini bone-conduction headphone | ২৫ গ্রাম |
| “Final light build” মোট অনুমান | ২১১ গ্রাম |

মূল লেখায় আরও বলা হয়েছে: battery আলাদা পকেটে রাখলে গলায় থাকা অংশ হালকা হতে পারে; 3D print-এর বদলে carbon-fiber sheet ব্যবহার করলে ওজন কমতে পারে; মোটা power-bank-ধরনের battery-এর বদলে slim Li-Po বিবেচনা করা যায়।

## 8000mAh ব্যাটারির ওজন (মূল লেখার অনুমান)

সাধারণ 3.7V Li-Po 8000mAh: প্রায় ১৫৫–১৮০ গ্রাম।

দুটি 4000mAh cell জোড়া দিয়ে বানালে: প্রায় ১৯০–২০০ গ্রাম।

Silicon-Carbon (Si-C) 8000mAh: প্রায় ১২৫–১৪০ গ্রাম; মূল লেখায় Honor/Xiaomi cell-এর উদাহরণে ১৩২ গ্রাম বলা হয়েছে।

মূল লেখার দাবি: ৫০০০mAh slim battery প্রায় ৯০ গ্রাম এবং ৮০০০mAh Si-C প্রায় ১৩২ গ্রাম; ৪২ গ্রাম বাড়ালে ৩ ঘণ্টা থেকে ৫.৫ ঘণ্টা backup পাওয়ার অনুমানও দেওয়া হয়েছে। এই runtime/ওজন battery specification ও actual power draw দিয়ে যাচাই করতে হবে।

৮০০০mAh battery-সহ মোট ডিভাইস ২৫৬ গ্রামের মধ্যে রাখার অনুমান মূল লেখায় আছে।

মূল লেখায় “কত গ্রাম পর্যন্ত রাখতে চান” এবং ১৫০ গ্রামের নিচে ১২০ গ্রামের ultra-light parts list বানানোর প্রস্তাবও ছিল।

# ১০. ব্যাটারি ব্যাকআপ ও পাওয়ার ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক hardware তালিকায় 1000–2000mAh Li-Po; ওজনের আলোচনায় 5000mAh slim এবং 8000mAh battery-ও এসেছে।

প্রকৃত backup নির্ভর করবে board, camera, AI inference, audio, Wi‑Fi, battery conversion loss ও software duty cycle-এর ওপর।

মূল লেখায় AI সব সময় না চালিয়ে বিপদ/প্রয়োজন হলে চালানোর custom script দিয়ে ৯ ঘণ্টা backup পাওয়ার ধারণা দেওয়া হয়েছে; এটি পরীক্ষিত ফল নয়, power profiling করে যাচাই করতে হবে।

Battery charging/protection, voltage regulation, heat management এবং নিরাপদ enclosure-কে design requirement হিসেবে ধরতে হবে।

# ১১. গবেষণা, থিসিস ও প্রকাশনা

মূল লেখায় বিষয়টিকে thesis/research-এর সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কারণ এতে AI, সামাজিক প্রভাব ও low-cost hardware একসঙ্গে রয়েছে। তবে গবেষণার নতুনত্ব, প্রকাশযোগ্যতা এবং scholarship-এর প্রভাব প্রমাণনির্ভর ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে; শুধু ডিভাইস বানালেই paper acceptance বা scholarship নিশ্চিত হয় না।

## সম্ভাব্য গবেষণা অবদান

বাংলাদেশের রাস্তার প্রেক্ষাপট: রিকশা, খোলা ড্রেন, ভাঙা ফুটপাত, গর্ত, সিঁড়ি এবং স্থানীয় traffic scene।

নিজস্ব dataset তৈরির প্রস্তাবিত নাম: “DhakaNav — Bangladeshi Road Dataset for Visually Impaired”. নামটি প্রস্তাব; dataset-এর গুণমান ও novelty গবেষণায় যাচাই করতে হবে।

Low-cost edge AI navigation aid—কম খরচে device-side inference করার সম্ভাবনা।

গবেষণায় cost, weight, latency, detection/segmentation performance, false negatives, battery runtime, usability ও user safety পরিমাপ করা যেতে পারে।

## সম্ভাব্য thesis chapter outline

Problem statement: বাংলাদেশে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের নিরাপদ চলাচলের সমস্যা এবং স্থানীয় রাস্তার বাধা। মূল লেখায় “বাংলাদেশে ৭ লাখ অন্ধ মানুষ” বলা হয়েছে; এই পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করার আগে নির্ভরযোগ্য সাম্প্রতিক উৎস দিয়ে যাচাই করতে হবে।

Methodology: Pi Zero 2 W, YOLOv8 Nano, MiDaS, Bangla TTS ইত্যাদির নির্বাচিত configuration ও system architecture।

Dataset: নিজস্ব ছবি/ভিডিও, annotation protocol, train/validation/test split এবং model performance comparison। মূল লেখায় ১,০০০ ছবির উদাহরণ আছে।

User study: মূল লেখায় ৫ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যবহারকারী দিয়ে পরীক্ষা করার ধারণা আছে। অংশগ্রহণকারী সংখ্যা, নৈতিক অনুমতি, নিরাপত্তা, consent ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী study design করতে হবে।

Evaluation: কত বাধা শনাক্ত হয়েছে, কতটি বাদ পড়েছে, warning latency, user comprehension, usability, failure cases এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা।

## সম্ভাব্য publication venue (মূল লেখায় উল্লিখিত)

বিশ্ববিদ্যালয়ের thesis।

Conference উদাহরণ: IEEE TENSYMP, ICCIT, এবং assistive technology-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক conference।

Journal উদাহরণ: MDPI Sensors, IEEE Access।

এগুলো সম্ভাব্য venue-এর উদাহরণ, গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা নয়। Scope, submission rules, publication fees, review process ও predatory-publishing ঝুঁকি যাচাই করতে হবে।

## সম্ভাব্য scholarship প্রাসঙ্গিকতা

Erasmus, DAAD (Germany), MEXT (Japan), Fulbright, Commonwealth Scholarship—মূল লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

AI/computer vision/robotics/assistive technology-সংক্রান্ত graduate study-তে প্রকল্পটি portfolio ও research experience হিসেবে সহায়ক হতে পারে।

মূল লেখায় USA/Canada-তে ৯০% funding chance, Germany-তে ১০০% scholarship—এমন দাবি আছে; এগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই সম্ভাবনা হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না। Scholarship নির্ভর করে academic record, fit, funding, proposal, recommendations, English scores ও eligibility-এর ওপর।

GitHub repository-র প্রস্তাবিত নাম: “Drishti — AI Pocket Navigator for Blind”; code, dataset documentation, demo video, results ও limitations রাখা যেতে পারে।

মূল লেখায় বিশ্ববিদ্যালয় ও thesis submission date জানালে outline/abstract কাস্টমাইজ করার প্রস্তাব ছিল।

# ১২. তিন বছরের software/app update পরিকল্পনা

মূল লেখায় OTA (Over-The-Air) update-এর পরিকল্পনা রয়েছে: Wi‑Fi সংযোগে app/device নতুন version খুঁজবে, ব্যবহারকারীকে update prompt দেখাবে, অনুমতি দিলে model/software update হবে। বাস্তবে secure authentication, signed update, rollback, interrupted update recovery ও privacy safeguards দরকার।

## Device side

Raspberry Pi-তে updater.py ধরনের update-checking program।

Phone app ও device একই Wi‑Fi network-এ যুক্ত হলে নতুন update আছে কি না পরীক্ষা করার ধারণা।

ব্যবহারকারী “Update Now?” নির্বাচন করলে নতুন AI model/software পাঠানোর প্রস্তাব।

## App side

Play Store-এর মাধ্যমে app update।

Version notes দেখানো; উদাহরণ: “Version 2.0 — এখন রিকশাও চিনতে পারবে।”

Private GitHub repository-তে code রাখা এবং Firebase Remote Config ব্যবহার করার প্রস্তাব। Firebase Remote Config নিজে সম্পূর্ণ secure firmware/model delivery system নয়; পূর্ণ update pipeline আলাদাভাবে design করতে হবে।

## প্রস্তাবিত feature roadmap

| সময় | মূল লেখায় প্রস্তাবিত ফিচার |
| --- | --- |
| Year 1 / প্রাথমিক সংস্করণ | গর্ত, সিঁড়ি, গাড়ি, মানুষ শনাক্তকরণ + বাংলা voice |
| Year 2 / Free Update 1 | টাকা/নোট চেনা (যেমন ৫০০ টাকার নোট); OCR দিয়ে দোকানের signboard পড়া; রাস্তা পার হওয়ার সময় সহায়ক prompt |
| Year 3 / Free Update 2 | মুখ চেনা (যেমন মা-বাবা); bus number পড়া; পরিবারের জন্য live-location map |

মুখ চেনা ও live location-এর মতো ফিচারে স্পষ্ট সম্মতি, privacy, data security এবং ভুল শনাক্তকরণের ঝুঁকি বিবেচনা করা জরুরি। রাস্তা পার হওয়ার সময় “এখন পার হন” ধরনের নির্দেশ কেবল camera AI-এর ভিত্তিতে দেওয়া নিরাপদ নয়; ট্রাফিক সিগন্যাল/গাড়ির গতি নির্ভরযোগ্যভাবে যাচাই না হলে ডিভাইসটি সতর্কতামূলক তথ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

মূল লেখায় এক জায়গায় ৩ বছরের free update বলা হয়েছে, আবার pricing অংশে ১ বছরের package-এর সঙ্গে “৫ বছর update + সব feature” লেখা আছে। এগুলো পরস্পরবিরোধী; বাজারে দেওয়ার আগে update policy একটিতে স্থির করতে হবে।

# ১৩. Subscription ও মূল্য নির্ধারণের পরিকল্পনা

| Package | মূল্য | মাসিক হিসাবে | মূল লেখার উপস্থাপন |
| --- | --- | --- | --- |
| Monthly | ৩৫০ টাকা | ৩৫০ টাকা/মাস | এক মাসের জন্য |
| 6 Month | ১,৬৯৯ টাকা | প্রায় ২৮৩ টাকা/মাস | Popular; মূল লেখায় প্রায় ১৯% save বলা হয়েছে |
| 1 Year | ২,৯৯৯ টাকা | প্রায় ২৫০ টাকা/মাস | Best Value; মূল লেখায় প্রায় ২৮% save বলা হয়েছে |

মূল লেখায় অ্যাপে “DRISHTI PRO” নামে তিনটি package দেখানোর প্রস্তাব আছে। তবে discount percentage-গুলো reference price অনুযায়ী আলাদাভাবে গণনা করা উচিত; subscription থেকে আয় হবে ধরে নেওয়ার আগে payment fee, tax, customer support, server/update cost ও cancellation/refund policy হিসাব করতে হবে।

মূল লেখায় ১ বছরের package-এর সঙ্গে “৫ বছর update + সব feature” বলা হয়েছে—এটি তিন বছরের update roadmap-এর সঙ্গে অসঙ্গত; পরিষ্কার করে নিতে হবে।

মূল লেখায় ৭ দিনের Free PRO Trial রাখার প্রস্তাব আছে।

bKash payment-এর উদাহরণ: ১০০ জন annual user × ২,৯৯৯ টাকা = ২,৯৯,৯০০ টাকা gross annual revenue; এটি মোট আয়ের হিসাব, লাভ নয়।

মূল লেখায় future “Pro Version — 499 টাকা/year” বিক্রি করার ধারণাও আছে; এটি annual 2,999 package-এর সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত হবে তা নির্ধারণ করা দরকার।

# ১৪. ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা—অবশ্যই বিবেচ্য

ডিভাইসটি white cane, guide dog বা প্রশিক্ষিত orientation & mobility কৌশলের বিকল্প হিসেবে দাবি করা যাবে না, যতক্ষণ না শক্ত প্রমাণ ও উপযুক্ত মূল্যায়ন আছে।

গর্ত, সিঁড়ির edge, চলন্ত গাড়ি, পানি, স্বচ্ছ কাচ, কম আলো, বৃষ্টি, ক্যামেরা ঢেকে যাওয়া—এসব failure mode আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

ভুল নির্দেশ দিলে ব্যবহারকারী থামতে পারবেন—এমন fail-safe design; uncertainty বেশি হলে “থামুন/সতর্ক থাকুন” ধরনের conservative output বিবেচনা করা।

শুধু AI-এর ওপর নির্ভর করে রাস্তা পার হওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়।

ব্যক্তিগত ছবি, মুখের ডেটা ও location সংগ্রহ করলে privacy, consent, retention ও security policy দরকার।

প্রকৃত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীদের মতামত নিয়ে accessible UI, কম বিরক্তিকর audio, volume/mode control ও emergency support ডিজাইন করা উচিত।

# ১৫. প্রাথমিকভাবে কোন build দিয়ে শুরু করা যুক্তিযুক্ত

প্রথমে Android ফোন + lanyard + bone-conduction audio দিয়ে MVP পরীক্ষা করুন।

তারপর camera, object detection, segmentation/free-space estimation ও Bangla voice output-এর ছোট prototype তৈরি করুন।

নিরাপদ test course-এ latency, missed obstacles, false alarms ও battery usage মাপুন।

এরপর Raspberry Pi Zero 2 W-ভিত্তিক hardware prototype তৈরি করে বাস্তব ওজন/তাপ/ব্যাটারি যাচাই করুন।

গবেষণার জন্য dataset, evaluation protocol, failure cases ও user feedback নথিভুক্ত করুন।

শেষ পর্যায়ে secure OTA update, app subscription, production casing ও long-term maintenance পরিকল্পনা করুন।

# ১৬. মূল লেখায় থাকা খোলা প্রশ্ন/পরবর্তী কাজ

ব্যবহারকারী scratch থেকে hardware বানাতে চান, নাকি আগে phone demo app পরীক্ষা করবেন—এটি ঠিক করা দরকার।

কোন programming language-এ স্বচ্ছন্দ—মূল লেখায় এই প্রশ্ন করা হয়েছিল; প্রস্তাবিত প্রধান ভাষা Python।

একটি device বানানো হবে, নাকি পরে বহু unit বিক্রির পরিকল্পনা—এটি costing ও production design বদলাবে।

কত gram-এর মধ্যে ওজন রাখতে চান—মূল লেখায় প্রশ্ন করা হয়েছে; ১৫০ গ্রামের নিচে ও ১২০ গ্রামের ultra-light option-এর প্রস্তাব ছিল।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং thesis জমা দেওয়ার সময়সীমা কী—thesis outline ও abstract নির্দিষ্ট করতে দরকার।

Msg 10–13-এর বিষয়বস্তু আপলোড করা ফাইলে নেই; সেগুলো দিলে এই নথিতে একইভাবে যুক্ত করা যাবে।

# সংক্ষিপ্ত উপসংহার

DRISHTI-র লক্ষ্য একটি কম খরচের, হালকা, ক্যামেরা-ভিত্তিক AI সহায়ক তৈরি করা, যা রাস্তা পর্যবেক্ষণ করে বাংলায় সংক্ষিপ্ত সতর্কতা ও scene description দেয়। সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পথ হলো ফোনে MVP → নিরাপদ পরীক্ষা ও ডেটা সংগ্রহ → Pi-ভিত্তিক prototype → গবেষণামূলক evaluation → secure update/app/business plan। hardware list, software options, costing, weight, research, OTA roadmap ও pricing—সবই এখানে একত্র করা হয়েছে; তবে নিরাপত্তা, বাজারদর, model compatibility ও performance বাস্তব পরীক্ষায় নিশ্চিত করতে হবে।